PROYECTO AUDITORIA

Sistema Automático de Control de Calidad de Llamadas

DIGI Spain Telecom S.A.U.

Documentación Técnica Viva — v1.1 | Junio 2026

# 1. Descripción del Proyecto

El Proyecto Auditoria es un pipeline 100% offline y on-premise diseñado para evaluar automáticamente la calidad de las llamadas comerciales del servicio C2C de DIGI Spain. El sistema transcribe, diariza y analiza cada llamada usando una cadena de modelos de IA especializados, generando un informe de auditoría detallado con puntuación sobre 10 según la rúbrica interna de 31 puntos.

## Objetivos clave

- Cero datos en la nube: todos los modelos y datos permanecen en servidores propios.

- Alta fiabilidad: ensemble de dos modelos ASR + verificador LLM independiente.

- Escalable: diseñado para datacenter, entregado como imagen Docker.

- Iterativo: se desarrolla con modelos ligeros (v1) y se actualiza a modelos grandes (vFinal).

# 2. Arquitectura del Sistema — Cadena de Orquestación

El pipeline procesa cada archivo de audio (formato .ogg) de forma completamente secuencial y atómica. Temporal + Redis coordinan toda la cadena en producción.

ffmpeg → DeepFilterNet 3 → Silero VAD → VoxLingua107 → [Whisper + Qwen3-ASR → Reconciliador] → WhisperX → pyannote → vLLM [Qwen3-235B + GLM-5] + BGE-M3/pgvector → WeasyPrint → PostgreSQL ← Temporal/Redis

| Nodo | Componente | Función | Modelo Ligero (v1) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ffmpeg 7.x | Decodifica OGG, normaliza, resamplea a 16kHz | ffmpeg (CPU) | Pendiente |
| 2 | DeepFilterNet 3 | Reducción de ruido crítico en telefonía 8kHz | DeepFilterNet 3 ligero | Pendiente |
| 3 | Silero VAD v5 | Detecta voz, recorta silencios (reduce alucinaciones ASR) | Silero VAD v5 (CPU) | Pendiente |
| 4 | VoxLingua107 (LID) | Identifica idioma — flag si no coincide con territorio | ECAPA ligero | Pendiente |
| 5 | Whisper Medium → Large V3 | Transcripción primaria | Whisper Medium | Parcial |
| 6 | Qwen3-ASR | Transcripción secundaria para ensemble | Omitir en v1 | Pendiente |
| 7 | Reconciliador | Compara ASR primario vs secundario — flag si divergen | Omitir en v1 | Pendiente |
| 8 | WhisperX (wav2vec2) | Timestamps a nivel de palabra | WhisperX | Listo |
| 9 | pyannote Precision-2 | Diarización (quién habló cuándo) + confianza | pyannote básico | Parcial * |
| 10 | vLLM + Qwen3-235B | Análisis rúbrica 31 puntos + auto-consistencia | Qwen3-8B Q4 (Ollama) | Parcial |
| 10b | GLM-5 (juez) | Verifica y valida el análisis anterior — flag si discrepan | Omitir en v1 | Pendiente |
| 11 | BGE-M3 + pgvector | RAG sobre criterios de auditoría DIGI | BGE-M3 quantizado | Pendiente |
| 12 | WeasyPrint + Plotly | Genera PDF del reporte con gráficos | WeasyPrint | Pendiente |
| 13 | PostgreSQL + pgvector | Almacenamiento estructurado de resultados | PostgreSQL | Pendiente |
| 14 | Temporal + Redis | Orquestación completa, reintentos, lote nocturno | ProcessPoolExecutor (provisional) | Parcial |

* pyannote requiere token real de HuggingFace para funcionar en producción.

# 3. Estrategia de Modelos — Ligeros Primero

Se desarrolla y valida el pipeline completo con modelos ligeros (v1). Una vez que la lógica funciona de punta a punta, se sustituyen los modelos por los definitivos sin tocar la arquitectura.

| Nodo | Modelo Final (datacenter) | Modelo v1 (desarrollo) |
| --- | --- | --- |
| 5. ASR primario | Whisper Large V3 (full precision) | Whisper Medium |
| 6. ASR secundario | Qwen3-ASR | Omitir en v1 |
| 10. Análisis IA | Qwen3-235B-A22B-Instruct (vLLM) | Qwen3-8B Q4 (Ollama) |
| 10b. Juez/Verif. | GLM-5 | Omitir en v1 |
| 11. Embeddings | BGE-M3 (full) | BGE-M3 quantizado |

# 4. Entorno de Desarrollo y Despliegue

## Desarrollo (v1)

- Plataforma: Google Colab (plan de pago) — GPU T4/A100, cero instalaciones locales.

- Organización: un notebook por fase, validación incremental nodo a nodo.

- Repositorio: GitHub — código versionado, notebooks y Dockerfile incluidos.

## Producción (vFinal)

- Entorno objetivo: datacenter Linux con GPU NVIDIA (CUDA).

- Entrega: imagen Docker única que incluye todos los modelos y dependencias.

- Orquestación: Temporal + Redis para workflows, reintentos automáticos y lote nocturno.

# 5. Registro de Progreso

Este registro se actualiza al completar cada fase o hito relevante.

| Fecha | Fase | Descripción del avance | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-05 | Análisis inicial | Revisión del prototipo (auditor_avanzado.py). Mapeados 14 nodos de la cadena completa. Identificado ~20% implementado. | Completado |
| 2026-06-05 | Planificación | Definida estrategia: modelos ligeros en v1, Docker como entrega final. Entorno de desarrollo: Google Colab. | Completado |
| 2026-06-05 | Doc + Repo | Creación de documentación técnica y estructura del repositorio GitHub (prohylurte/auditoria-digi, privado). | Completado |
| 2026-06-05 | Fase 1 - Audio | Nodos 1-4 completados. ffmpeg + noisereduce + Silero VAD + VoxLingua107. Resultado: llamada 20min, 20.1% silencios eliminados, idioma ES detectado (74.3% confianza). Sin flags. Nota: noisereduce en Colab, DeepFilterNet 3 en Docker. | Completado |
| — | Fase 2 - ASR | Whisper Medium (transcripción) + WhisperX (alineación) + pyannote (diarización, requiere token HuggingFace real). | Pendiente |
| — | Fase 3 - IA | Ollama + Qwen3-8B Q4 (análisis rúbrica 31 puntos) + RAG básico con BGE-M3. | Pendiente |
| — | Fase 4 - Salida | PDF con gráficos (WeasyPrint + Matplotlib) + PostgreSQL. | Pendiente |
| — | Fase 5 - Docker | Imagen Docker completa lista para datacenter. DeepFilterNet 3 reemplaza noisereduce. | Pendiente |

# 6. Estructura del Repositorio GitHub

auditoria-digi/
├── README.md
├── .gitignore
├── notebooks/
│   ├── fase1_audio.ipynb         ← Nodos 1-4
│   ├── fase2_transcripcion.ipynb ← Nodos 5-9
│   ├── fase3_analisis_ia.ipynb   ← Nodos 10-11
│   └── fase4_salida.ipynb         ← Nodos 12-13
├── src/
│   ├── audio/          ← ffmpeg, DeepFilterNet, VAD, LID
│   ├── transcripcion/  ← Whisper, WhisperX, pyannote
│   ├── analisis/       ← LLMs, RAG, rúbrica
│   └── salida/         ← PDF, PostgreSQL
├── docker/
│   ├── Dockerfile
│   └── docker-compose.yml
└── docs/
    └── documentacion_tecnica.docx  ← este documento